附件1

2023年度四川水利工程建设大质量管理评价细则

| 所属类别 | 序号 | 评价要点 | 分值 | 评分标准 | 评价方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织保障（10分） | 1 | 统筹谋划 | 10 | 对大质量管理工作进行统筹谋划的，得6分；目标明确，措施详实，可行性强的酌情加分，上限4分。 | 由被评价单位提供相关佐证资料，大质量办公室商省发展改革委农经处评价赋分。 |  |
| 二、要素保障（15分） | 2 | 资金保障 | 10 | （1）在水利统计管理系统（水利统计直报系统）上，及时准确填报信息，得2分。因填报工作不及时、不准确，被水利部、水利厅通报，每次扣0.5分，扣完为止。 （2）年度投资计划执行情况，整体完成水利部考核任务，得4分；未完成考核任务的，按完成比例，完成90%及以上的得3分；85%～90%的得2分；80%～85%的得1分；低于80%的不得分。 （3）地方配套资金按需求及时到位，得2分；到位率90%-99%的，得1.5分；到位率80%-89%的，得1分，低于80%的，不得分。 （4）水利发展资金绩效评价考核结果为优秀，得2分；考核结果为良好，得1.5分；考核结果为合格，得1分；考核结果不合格，不得分。 | （1）（2）（3）项由水利厅规计处商省发展改革委农经处，结合被评价单位工作自评报告赋分。 （4）项由水利厅规计处根据水利发展资金绩效评价考核结果赋分。 |  |
|  | 3 | 要件保障 | 5 | 对所属建设项目环评、水保、用地、水资源论证（含节水评价）等各项建设要件及手续办理保障情况进行评价，对应要件办理不及时制约工程建设，或是被有关部门通报处罚的，根据项目日常监管情况进行赋分。 | 由水利厅各项目主管处室根据分管项目情况及日常监管情况，结合被评价单位自评报告进行赋分，大质量办公室根据项目比重加权计算最终得分。 |  |
| 三、建设管理（65分） | 4 | 质量管理 | 5 | 市（州）水行政主管部门： 按照2023年度市（州）政府2023年度质量考核（水利部分）折算赋分。 厅直属有关单位： （1）开展《质量强国建设纲要》《水利工程质量管理规定》学习宣传贯彻的，得2分；未开展的，每项扣1分。 （2）开展水利工程建设质量普遍性问题专项整治、项目法人（建设单位）专项检查及参建单位履约检查的，得3分；未开展的，每项扣1分。 | 由省质安中心评价赋分。 |  |
|  |  | 监督检查 | 10 | （1）部、省稽察巡查等各类监督检查发现问题，按要求及时整改的，得5分。未督促整改的，扣1分/次；未及时上报整改情况的，扣0.5分/次；未对整改情况进行复核认定的，扣0.5分/次；复核认定不认真，敷衍塞责，同省部认定整改情况差异大的，扣0.5分/次。 （2）部、省稽察巡查等各类监督检查发现问题数量较少、性质较轻，未被追责问责的，得5分。发现问题达到约谈及以上责任追究标准，每个项目扣0.5分；被部、省通报批评的，扣1分/次；发现涉嫌违法违规线索的，每个项目扣2分。最多扣5分。 | 由水利厅审监处评价赋分 |  |
|  | 5 | 安全监督 | 15 | （1）将安全生产目标纳入年度（绩效）考核，得1分； （2）落实安全监督机构人员、经费，得1分； （3）建立安全生产责任清单，明确各部门职责，得1分； （4）督促所有在建项目按要求办理安全监督手续，得2分； （5）开展安全培训，得1分； （6）开展安全生产风险管控“六项机制”建设，得2分； （7）水利安全生产监管信息系统填报情况（由审监处根据年度安全生产状况评价结果直接赋分，不需提供资料），共2分； （8）“强安2023”、“迎大运·保安全”、“安全生产月”、重大事故隐患专项排查整治、水利安全生产风险专项整治开展情况，1分/项，共5分。 | 由水利厅审监处评价赋分。 |  |
|  | 6 | 进度管理 | 18 | （1）重点项目在国家重大建设项目库、水利部及四川省项目监管平台上，及时准确填报记录信息，得6分。因填报工作不及时、不准确，被水利部、水利厅、省发展改革委通报，每次扣1分，扣完为止； （2）辖区内项目年度建设任务完成情况和节点（招网时间、开工时间、完工时间、竣工时间等）目标完成情况得分，满分12分。 | （1）项由水利厅建设处、省发展改革委农经处评价赋分 （2）项由各项目主管处室根据分管项目情况及日常监管情况，结合被评价单位自评报告进行赋分，大质量工作组办公室根据项目比重加权计算最终得分。 |  |
|  | 7 | 水利建设市场监管 | 12 | 市（州）水行政主管部门： （1）开展水利工程建设“双随机，一公开”监督检查或稽察，得4分；对监督检查发现问题督促整改落实，得2分，未落实的酌情扣分（建议分差0.1分计）。 （2）按照省发展改革委等10个部门联合印发的《开展“五大行动”持续深化工程招投标领域突出问题系统治理2023年重点工作》和四川省水利厅印发的《四川省水利建设市场转包违法分包和出借借用资质行为专项整治行动工作方案(2023年度)》等文件要求，开展专项整治行动，得4分，对监督检查发现问题督促整改落实，得2分。 厅直属有关单位： 按照水利厅要求，开展建设市场转包违法分包和出借借用资质行为专项整治行动工作方案(2023年度)、政府拖欠企业账款清理和历史沉淀保证金清退工作，并按要求报送工作总结的，每项得4分，开展工作不积极，或未及时处理的，每项扣1分。 | （1）项由水利厅建设处根据各市（州）工作总结，结合被评价单位自评报告进行赋分。 （2）项由水利厅建设处根据各单位工作总结，结合被评价单位自评报告进行评价赋分。 |  |
|  | 8 | 档案管理 | 5 | （1）监督和指导项目法人做好档案管理工作，确保项目档案工作与项目建设同步实施，得2分。 （2）工程在开展竣工验收时，按规定完成档案验收，得2分。 （3）在建、新建项目按要求开展档案数字化，配置档案管理软件，满足档案管理要求，得1分。 | 由水利厅办公室根据被评价单位自评报告，结合日常监管工作进行评价赋分。 |  |
| 四、教育宣贯（10分） | 9 | 能力建设 | 5 | 注重提升市场主体和监督人员业务能力，积极开展大质量管理技能提升经验交流等相关活动的，得5分；开展不到位的酌情扣分。 | 由被评价单位提供相关佐证资料，水利厅人事处评价赋分。 |  |
|  | 10 | 宣贯报道 | 5 | （1）做好日常图片、视频等相关资料收集整理，得1分； （2）积极参与水利厅组织的相关宣传活动，得1分； （3）在省级及以上媒体、平台发布宣传稿件，中央媒体、国家级平台得2分/次，省级媒体、省委、省政府平台得1分/次，水利厅平台得0.2分/次，上限3分。 | 由水利厅信息中心根据被评价单位自评报告，结合日常监管工作评价赋分。 |  |
| 五、创新引领 | 11 | 投建模式创新 | 10 | （1）水利非中省投资占全口径投资高于全省平均水平，比全省平均水平每高一个百分点加0.1分，上限4分。 （2）贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于创新投融资体制加大水利投入的实施意见》文件精神，有成功应用的案例，每项加2分，有关经验被厅级及以上单位作经验交流或正面案例宣传（去年报过的今年不重复上报），每一个加2分，上限6分。 | 由水利厅规计处会同大质量工作组办公室和省发展改革委农经处根据被评价单位自评报告，结合日常监管工作评价赋分。 | 本项加分上限为10分 |
|  | 12 | 技术引领 | 10 | （1）在水利工程施工阶段积极推广BIM技术应用或数字孪生技术，每个项目，得2分；市（州）水行政主管部门构建有信息化、智慧化监管平台系统并投入运用的，得3分。（去年报过的今年不重复上报）， （2）年度内，本地区（本单位）水利工程建设中采用的新技术、新工艺获得科技进步有关奖项，厅级每项加2分，省部级每项加3分，国家级每项加5分。 （3）年度内，本地区（本单位）牵头制定有建设管理地方性标准或行业性规范的，每个加2分。 | 由大质量工作组办公室根据被评价单位自评报告评价赋分。 | 本项加分上限为10分 |
|  | 13 | 成果及奖励 | 10 | （1）上报给大质量办公室相关信息，被大质量管理工作简报采用，每条工作动态简讯加0.1分，每个案例（正面或负面）加0.5分； （2）上报有关水利工程建设的信息，被省委《每日要情》、省政府《政务晨讯》、水利部采用的，每条加3分；被党中央、国务院采用的，每条加4分； （3）水利工程各环节和成果获奖项、奖励、表彰、表扬等，厅级（四川省水利厅、四川省水利学会）每项加2分，省部级每项加3分，国家级加5分； （4）按照招投标领域突出问题专项整治和河湖安全保护综合执法行动工作要求，开展水利工程建设领域相关行政执法活动，有行政处罚案例的，每个加2分；有关案例处理被水利厅或省级相关部门作为典型宣传的，每个加2分。 | （1）至（3）项由被评价单位提供相关佐证资料，大质量工作组办公室商厅办公室评价赋分。 （4）项由厅法规处会同大质量办公室，根据被评价单位自评报告评价赋分。 | 本项加分上限为10分 |
| 六、动真碰硬 | 14 | / | / | （1）按照水利工程建设“两书一函”制度，被评价对象（含下属单位或辖区内项目）收到水利厅提醒敦促函一次扣1分，收到整改通知书一次扣2分，收到约谈通知书一次扣2分。 （2）年度内被水利厅通报批评的，一次扣3分；被水利部约谈的，一次扣4分，被水利部通报批评的，一次扣5分。 （3）稽察、检查发现项目未及时支付民工工资或资金支付进度滞后影响工程建设的，每次扣1分。 | （1）项由大质量办公室评价赋分。 （2）项由大质量办公室会同省发改委农经处和厅相关项目主管处室赋分。 （3）项由大质量办公室会同相关项目主管处室赋分。 |  |
| 七、否决项 | 15 | / | / | 存在以下情形，本次考评直接定为“差”等次： （1）发生重（特）大质量事故、安全生产责任事的，或发生事故后隐瞒不报的； （2）提供的质量考核材料弄虚作假、故意隐瞒情况的； （3）在工程建设、招投标、农民工工资支付等领域有违法行为造成重大社会舆情或群体性事件的； （4）涉及项目资金挪用且未立行立改的、中央预算内投资下达后项目超1年未能开工或或工程实物工作量未达到年度计划50%的。 |  |  |