川水函〔2020〕592号

四川省水利厅关于成都至乐山高速公路扩容建设工程青龙场至眉山试验段取土场变更水土保持方案补充报告的批复

四川成乐高速公路有限责任公司：

你公司《关于报送成都至乐山高速公路扩容建设工程青龙场至眉山试验段取土场变更水土保持方案补充报告书的请示》(川成乐司[2020]99号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20200507－001704）收悉。

一、成都至乐山高速公路扩容建设工程青龙场至眉山试验段是成都至乐山高速公路扩容建设工程先期开工段，位于眉山市彭山区和东坡区。我厅于2016年5月12日以川水函[2016]683号批复了成都至乐山高速公路扩容建设工程水土保持方案，批复方案中青龙场至眉山试验段全长28公里，设取土场5处（占地22.05公顷，取土175.68万立方米）、弃渣场1处。成都至乐山高速公路扩容建设工程青龙场至眉山试验段于2017年4月开工建设，2019年11月建成通车。

二、成都至乐山高速公路扩容建设工程青龙场至眉山试验段建设过程中加大了外购砂砾石填筑量，并加强了土石方的综合利用，实际设置取土场2处（占地10.95公顷，取土106.96万立方米），取消了规划的弃土场。根据《中华人民共和国水土保持法》规定，需补充水土保持方案报我厅批准。建设单位依法组织编报了《成都至乐山高速公路扩容建设工程青龙场至眉山试验段取土场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“补充报告”）。

三、我厅2020年3月组织对“补充报告”开展了技术论证，与会专家和代表认为该“补充报告”编制符合水土保持有关技术规范和标准的规定，取消弃渣场理由充分，申请变更的取土场位置明确，无水土保持制约性因数，补充报告提出的水土保持防治措施满足技术规程规范和标准的要求，可以上报审批。

五、根据《中华人民共和国水土保持法》及有关规定，我厅同意成都至乐山高速公路扩容建设工程青龙场至眉山试验段新设2处取土场，同意取土场的水土流失防治措施体系。同意将“补充报告”作为该工程项目水土保持设施验收的依据之一。

六、同意“补充报告”投资估算编制原则、依据和标准，取土场水土保持总投资为111.13万元。

七、你单位要严格按照批准的成都至乐山高速公路扩容建设工程水土保持方案和成都至乐山高速公路扩容建设工程青龙场至眉山试验段取土场变更水土保持方案补充报告抓紧做好水土保持后续设计并落实各项水土保持防护措施，切实防治因工程建设产生的水土流失。

四川省水利厅

2020年5月19日

抄送：眉山市水利局，彭山区水利局，东坡区水利局，四川省公路规划勘察设计研究院有限公司。

四川省水利厅办公室        　　2020年xx月xx日 印发