川水函〔2020〕1089号

四川省水利厅关于攀枝花煤业（集团）有限责任公司大宝顶煤矿水土保持方案的批复

攀枝花煤业（集团）有限责任公司：

你公司《关于审批大宝顶煤矿水土保持方案报告书的请示》(攀煤〔2020〕63号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20200817－001794）收悉。

大宝顶煤矿位于攀枝花市西区大宝鼎街道干巴塘社区和烂泥箐社区，始建于1967年。矿区面积为28.6728平方公里，剩余探明资源储量5380.1万吨，可采储量1358.09万吨，开采方式为地下开采，年生产规模90万吨/年，矿山服务年限为15.09年。大宝顶煤矿由井田工程、工业场地、办公生活区、输变电工程、瓦斯抽放工程、给排水工程、运输道路、矸石场等组成，现均已建成，后期主要将对矸石堆场进行整治。2019年3月，攀枝花市西区水利局印发了《限期改正通知书》（攀西水改字〔2019〕002号），督促本项目开展水土保持方案报批工作。

工程总占地面积40.45公顷，其中永久占地19.60公顷，临时占地20.85公顷。工程已建成主斜井、1400m和1220m三个矸石堆场，目前分别堆放0.20万立方米、121.92万立方米和43.17万立方米矸石。主斜井矸石堆场经治理后废弃不再使用，1400m和1220m矸石堆场经治理后继续使用。矸石场治理工程将开挖土石方1.18万立方米（含表土剥离0.15万立方米），回填4.45万立方米（含表土回覆0.15万立方米），需借绿化用表土3.85万立方米，弃方0.67万立方米堆存在1400m和1220m矸石堆场。生产运行期间每年产生矸石约5.0万立方米，主要用于回填采空区，剩余矸石堆放于1400m和1220m矸石堆场。

项目估算总投资4.70亿元，其中土建投资3.626亿元。项目计划于2020年8月开工建设，于2020年10月建成投产，工期为3个月。

我厅于2020年7月2日组织对《大宝顶煤矿水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就该项目水土流失的预防和治理批复如下 ：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围223.41公顷，其中项目建设区面积40.45公顷，直接影响区182.96公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％,土壤流失控制比0.85， 渣土防护率92％,表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率21％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）同意建设期水土保持补偿费29.41万元，生产运行期水土保持补偿费按有关规定缴纳。

二、建设单位在工程建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

- 落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

- 及时缴纳水土保持补偿费。

三、本工程建设过程中，若确需新增弃渣场弃渣（矸石）的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

四川省水利厅

2020年8月21日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，省发展改革委，生态环境厅，攀枝花市水利局，西区水利局，四川煤田一四一建设投资有限公司。

四川省水利厅办公室        　　印发