川水函〔2020〕1031号

四川省水利厅关于大英县第二自来水厂工程水土保持方案的批复

四川川投水务集团大英有限公司：

你公司《关于对<大英县第二自来水厂工程水土保持方案报告书>审批的请示》(川投大水司[2020]33号)，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20200805－003970）收悉。

大英县第二自来水厂工程（项目代码：川发改投资 [2010]1283 号）位于四川省遂宁市大英县，规划建设供水规模为5万m3/d的净水厂一座，分一、二期完成。本次建成一期规模2.5万m3/d，土建一、二期一次性完成，设备分两期安装。项目近期建设一根DN600原水输水钢管，长1450米，预留二期输水管道；建设清水供水管道一根DN800（DN500）球墨铸铁管道，长度为3651米，预留二期清水输水管道。净水厂总建筑面积为6251.00平方米，绿地率68.90%。

工程总占地面积4.90公顷，其中永久占地3.28公顷，临时占地1.62公顷。工程土石方总挖方7.42万立方米（含剥离表土1.56万立方米），填方7.66万立方米（含表土回覆1.56万立方米）,外购回填土0.24万立方米，无永久弃方。工程总投资4000万元，其中土建投资1200万元。工程已于2015年12月开工，于2020年4月完工。大英县水利局于2020年5月6日要求限期补报水土保持方案审批手续。

我厅于2020年 6月11日组织对《大英县第二自来水厂工程水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就该工程水土流失的预防和治理批复如下 ：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围4.90公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准 。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％,土壤流失控制比1.０， 渣土防护率94％,表土保护率92％，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）水土保持补偿费9.8万元。

二、建设单位在工程建设中应全面落实《 水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、本工程建设时，若确需在批准弃渣场外弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

四川省水利厅

2020年8月10 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，省发展改革委，生态环境厅，遂宁市水利局，大英县水利局，四川云鼎汐工程技术咨询有限公司。

四川省水利厅办公室         印发