川水函〔2020〕1039号

四川省水利厅关于大渡河丹巴县烈士陵园防洪堤工程水土保持方案的批复

丹巴县水利局：

你单位《关于对<大渡河丹巴县烈士陵园防洪堤工程水土保持方案报告书>审批的申请》（四川一体化政务服务平台受理 编号：510000-20200807-000910）收悉。

大渡河丹巴县烈士陵园防洪堤工程位于甘孜州丹巴县主城区，工程建设规模：综合治理河道1.42公里，工程设计堤防总长1313.779米，其中大金川左岸设计堤防991.023米（新建堤防891.023米，整治堤防100米）；小金川右岸设计堤防322.756米（均为新建堤防）。

工程总占地面积3.87公顷，其中永久占地2.72公顷，临时占地1.15公顷。土石方挖方总量3.49万立方米，填方总量 11.26 万立方米（含绿化覆土0.05万立方米），外借砂石7.72 万立方米和表土0.05万立方米，无永久弃方。工程估算总投资5397.58万元，其中土建投资4135.53万元。工程计划于2020年11月开工建设，2021年4月完工，总工期6个月。

我厅于 2020年 6月组织对《大渡河丹巴县烈士陵园防洪堤工程水土保持方案报告书》进行了技术评审，提出了评审意见。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围3.87 公顷。

（二）同意水土流失防治执行青藏高原区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度82%，土壤流失控制比1. 0，渣土防护率85%，林草植被恢复率92%，林草覆盖率5%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）水土保持补偿费5.031万元。

二、建设单位在工程建设中应全面落实《 水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、本工程建设时，若确需新增弃渣场弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

四川省水利厅

2020年8月12日

抄送：水利部水土保持司 ，长江委水土保持局，省发展改革委，生态环境厅，甘孜州水利局，四川众望安全环保技术咨询有限公司。

四川省水利厅办公室        　　 印发