川水函〔2020〕1990号

四川省水利厅关于四川省凉山州雷波县拉咪南风电场工程水土保持措施变更报告的批复

雷波兴澜风电开发有限公司：

你公司《关于请求审批<四川省凉山州雷波县拉咪南风电场工程水土保持措施变更报告书>的请示》（雷波兴澜风电函[2020]17号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20201201－001357）收悉。经研究现批复如下：

- 四川省凉山州雷波县拉咪南风电场工程位于四川省凉山州雷波县和美姑县，Ⅱ等大（2）型工程，由11台单机容量2.5MW的风电机组和6台单机容量3.4MW的风电机组组成，总装机容量47.9MW，升压站电压等级为220kV。集电线路总长39.65km，通讯光缆同沟敷设，采用直埋方式，分3回35kV线路汇流于黄茅梗风电场220kV升压站内。新建道路总长9.54km。

- 2015年12月，我厅以川水函[2015]1803号文对凉山州雷波县拉咪南风电场工程水土保持方案进行了批复。批复水土保持方案中工程总占地41.70公顷，弃渣场3处，施工场地1处，临时供电线路1条。工程施工图设计和建设中，单机容量和单机数量发生变化，施工总布置也发生重大变化，利用黄茅埂施工场地，工程实际总占地14.88公顷，土石方挖填平衡，取消弃渣场、施工场地和临时供电工程，以上变化导致该电站水土流失防治责任范围和水土保持措施发生重大变化，根据《中华人民共和国水土保持法》相关规定，需补充修改水土保持方案报原审批机关批准。建设单位依法组织编报了《四川省凉山州雷波县拉咪南风电场工程水土保持措施变更报告》（以下简称《变更报告》）。

三、2020年12月我厅组织对《变更报告》开展了技术论证，专家组提出了技术评审意见，认为该《变更报告》编制符合水土保持有关技术规范和标准的规定，主体工程变化内容介绍清楚，取消弃渣场和施工场地合理可信，挡土墙工程、表土剥离和植物措施等水土保持措施变更合理，不降低原批复方案的防治标准，可以上报审批。

四、根据《中华人民共和国水土保持法》及有关规定，我厅同意四川省凉山州雷波县拉咪南风电场工程防治责任范围和水土保持措施的变更。同意将《变更报告》作为该工程项目水土保持设施验收的依据之一。

五、同意《变更报告》投资估算编制原则、依据和标准，水土保持总投资为231.01万元。

六、你单位要严格按照批准的四川省凉山州雷波县拉咪南风电场工程水土保持方案和四川省凉山州雷波县拉咪南风电场工程水土保持措施变更报告抓紧做好水土保持后续设计并落实各项水土保持防护措施，切实防治因工程建设产生的水土流失。

七、本批复仅用于工程水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2020年12月29日