川水函〔2020〕1816号

四川省水利厅关于叙永至威信（四川境）高速公路弃渣场变更水土保持方案补充报告的批复

四川叙威高速公路有限责任公司：

你公司《关于对叙永至威信（四川境）高速公弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批的函》（川叙威〔2020〕79号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20201117-001289）收悉。经研究现批复如下：

- 叙永至威信高速公路起于叙永普占， 与纳黔高速相接，经大洞沟、长秧、视槽、长坝、分水，止于下河，对接云南宜毕高速叙永支线，路线全长35.335公里，涉及泸州市叙永县，属新建项目。2017年3月，我厅以《四川省水利厅关于叙永至威信（四川境）高速公路水土保持方案的批复》（川水函〔2017〕338号）对叙永至威信（四川境）高速公路水土保持方案报告书进行了批复。批复的方案中全线共规划设置12处弃渣场。工程于2018年6月开工建设，建设总工期3年。

- 叙永至威信（四川境）高速公路建设过程中，因征地拆迁、施工组织调整、路线偏移等原因，弃渣场数量及位置较原批复水土保持方案发生了较大变化，全线实际布设弃渣场21处（其中1处与原批复位置基本一致），根据《中华人民共和国水土保持法》相关规定，需补充修改水土保持方案报原审批机关批准。建设单位依法组织编报了《叙永至威信（四川境）高速公路弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“补充报告”）。

三、2019年11月14日四川省厅组织有关市、县水行政主管部门及专家对“补充报告”开展了技术论证。会后建设单位根据会议要求对部分弃渣场开展了安全稳定性评估。编制单位对“补充报告”进行修改完善后，专家组再次复核后认为该“补充报告”编制符合水土保持有关技术规范和标准的规定，申请变更的21处弃渣场位置明确，选址合理，无水土保持制约性因素，提出的水土保持防治措施满足技术规程规范和标准的要求，可以上报审批。

四、根据《中华人民共和国水土保持法》及有关规定，同意叙永至威信（四川境）高速公路重新规划的21处弃渣场选址和水土流失防治措施体系。同意将“补充报告”作为该工程项目水土保持设施验收的依据之一。

五、你单位要严格按照“补充报告”、安全稳定性评估、行洪论证与河势稳定评价要求落实弃渣场的防洪排导、拦挡等各项防护措施的后续设计，规范施工，确保弃渣场的安全稳定，切实防治因工程建设产生的水土流失。

六、你单位要严格按照有关规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备水土保持设施验收材料。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，你公司须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2020年12月 4 日