川水许可决〔2021〕249号

开江至梁平高速公路（四川境）水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

四川开梁高速公路有限责任公司：

我厅于2021年10月21日受理你单位提交的开江至梁平高速公路（四川境）水土保持方案变更报告书审批申请（川开梁函〔2021〕29号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20211021-068639）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

开江至梁平高速公路（四川境）位于达州市开江县，全长30.367公里，工程由四川开梁高速公路有限责任公司投资建设，为新建建设类项目。工程总占地面积275.56公顷。工程已于2021年9月动工，计划2024年8月完工。工程总投资39.585亿元。

2020年9月四川省水利厅以“川水函〔2020〕1247号”对《开江至梁平高速公路（四川境）水土保持方案报告书》进行了批复。随着勘察设计工作的深入，为有效避绕沿线多条输气管线，确保工程安全，在初步设计和施工图阶段对路线进行了优化调整，相比工可阶段批复水保方案，全线路线横向位移超300米的长度达57.68%，挖填土石方总量增加61.61%，施工道路长度增加280.43%，渣场数量增加1处，弃渣场位置较原批复方案均发生了变化。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图设计，对原工程可行性研究阶段编制并取得批复的方案报告书进行变更。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围275.56公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率92％，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）同意方案报告书关于水土保持补偿费（水土保持设施补偿费）的计列标准、方式和金额，本项目征占用地面积275.56公顷，计征标准1.3元/平方米，共计358.228万元。

三、建设单位应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并向我厅、省水土保持生态环境监测总站以及项目所涉及的市、县水行政主管部门提交水土保持监测季报和年报。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

（五）建设单位应按规定及时申报和缴纳水土保持补偿费。拒不缴纳的，将按照《水土保持法》第五十七条规定，自滞纳之日起按日加收滞纳部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

四、此项目属编制水土保持变更方案的建设项目，建设单位应结合变更方案按规定及时申报和缴纳水土保持补偿费。拒不缴纳的，将按照《水土保持法》第五十七条规定，自滞纳之日起按日加收滞纳部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

六、本批复仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可决定印发之日起，原“川水函[2020]1247号”文同时废止。

四川省水利厅

2021年11月8日