川水许可决〔2021〕91号

汉源县天然气管道及供气工程水土保持方案审批（重编）准予行政许可决定书

汉源县华兴燃气有限公司：

你公司提交的《关于审批汉源县天然气管道及供气工程水土保持方案报告书（重编本）的申请》（汉燃气[2021]19号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20210514-034328）收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况
2015年2月9日，我厅以川水函〔2015〕182号文批复了《汉源县天然气管道及供气工程水土保持方案》。批复水土保持方案中本工程建设规模为：建设姚桥配气站至汉源配气站输气干管道155千米，九襄输气支线2千米。扩建姚桥配气首站，新建汉源配气站、九襄站，新建阀室5座。工程总占地137.70公顷。工程总投资18247.00万元，其中土建投资9959万元。2017年1月19日四川省发展改革委以川发改能源[2017]18号文核准批复汉源县天然气管道及供气工程。
汉源县天然气管道及供气工程于2016年1月开工建设，2019年2月完工。工程实际建设规模为：新建姚桥配气站经荥经至九襄配气站输气管线117.02千米。扩建姚桥配气首站，新建荥经配气站、九襄站，新建阀室4座。施工工艺由机械施工为主变更为人工施工为主。工程总占地55.98公顷。工程建设规模、建设地点、施工工艺、工程占地等与我厅批复同意的《汉源县天然气管道及供气工程水土保持方案》中相关内容发生重大变化。建设单位根据法律法规的规定组织重新编制了水土保持方案。
二、水土保持方案总体意见
（一）同意汉源县天然气管道及供气工程建设期水土流失防治责任范围55.98公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率92％，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）同意方案报告书关于水土保持补偿（水土保持设施补偿费）的计列标准、方式和金额，本项目征占用地面积55.98公顷，按本工程开工建设时的标准2.0元/平方米计征，共计111.96万元。

三、建设单位应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁出现顺坡溜渣和乱堆乱弃现象，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并向我厅、省水土保持生态环境监测总站以及项目所涉及的州、县水行政主管部门提交水土保持监测季报和年报。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

（五）按规定及时申报工程实际征占地面积和缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本项目投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

六、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、农业农村、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可印发之日起，我厅《关于汉源县天然气管道及供气工程水土保持方案的批复》（川水函〔2015〕182号）文同时废止。

四川省水利厅

2021年6月 7日

  抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，雅安市水利局，雨城区水利局，荥经县水利局，汉源县水利局。

  四川省水利厅办公室        　　2021年xx月xx日 印发


- 2 -
- 1 -

