普通

# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2022〕42 号

四川省水利厅关于新建铁路成都至达州至万州高速铁路（四川段）设计变更行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 成兰铁路有限责任公司：

你公司《关于新建铁路成都至达州至万州铁路（四川段）桥梁行洪论证与河势稳定评价（调整段）申请审批的函》（成兰工函〔2021〕262号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20220304-156354）和《新建铁路成都至达州至万州高速铁路（四川段）设计变更行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）收悉。工程项目业主为成兰铁路有限责任公司，主体设计单位为中铁工程设计咨询集团有限公司。国家发展和改革委员会以《关于新建铁路成都至达州至万州铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2020〕1671号）批复项目可研。我厅以《关于新建铁路成都至达州至万州高速铁路（四川段）行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定》（川水许可决〔2021〕213号）对该项目涉河建设方案共计91座涉河桥涵进行了批复。

因工程部分线路和桥梁方案发生调整，根据涉河建设项目管理有关规定，项目业主委托成都君智技术咨询有限责任公司对变更后的涉河建设方案开展了行洪论证与河势稳定评价。本次变更涉及达州市和南充市境内，共计取消原批复桥梁8座、新增桥梁7座、调整桥梁方案9座。我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《新建铁路成都至达州至万州高速铁路（四川段）设计变更行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件1～6）。经研究，现批复如下：

一、原则同意项目业主成兰铁路有限责任公司在达州市开江县、达州市达川区、达州市渠县、南充市营山区、南充市顺庆区实施新建铁路成都至达州至万州高速铁路（四川段）设计变更，工程包括涉河桥梁共16座。未发生调整的74座涉河桥涵仍按川水许可决〔2021〕213号文相关要求执行。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通 畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

四川省水利厅

2022年3月 日

1. 1.新建铁路成都至达州至万州铁路（四川段）设计变更（1）达州市开江县境内4座桥梁行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

2. 2.新建铁路成都至达州至万州铁路（四川段）设计变更（2）达州市达川区境内6座桥梁行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

3. 3.新建铁路成都至达州至万州铁路（四川段）设计变更（3）达州市渠县渠江特大桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

4. 4.新建铁路成都至达州至万州铁路（四川段）设计变更（4）达州市渠县鹤林乡流江河特大桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

5. 5.新建铁路成都至达州至万州铁路（四川段）设计变更（5）南充市营山县境内3座桥梁行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

6. 6.新建铁路成都至达州至万州铁路（四川段）设计变更（6）南充市顺庆区江家山西河特大桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：达州市水务局、南充市水务局、开江县水务局、达川区水务局、渠县水务局、营山区水务局、顺庆区水务局、成都君智技术咨询有限责任公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发