四川省水利工程项目法人安全生产管理责任清单

（参考模板）

四川省水利厅

2022年5月5日

目录

一、水利工程项目法人安全生产主体责任清单	- 2 -

二、水利工程项目法人安全生产岗位责任清单	- 4 -

三、水利工程项目法人日常安全工作清单	- 14 -

# 一、水利工程项目法人安全生产主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 项目法人 | 1.建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 |  |
|  |  | 2.执行安全生产的国家标准或者行业标准。 |  |
|  |  | 3.建立全员安全生产责任制落实情况监督考核机制，保证全员安全生产责任制的落实。 |  |
|  |  | 4.保证安全生产条件所必需的资金投入；按照规定提取和使用安全生产费用。 |  |
|  |  | 5.本单位从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；本单位从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 |  |
|  |  | 6.对本单位从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 |  |
|  |  | 7.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施。 |  |
|  |  | 8.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 |  |
|  |  | 9.新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |  |
|  |  | 10.在本单位有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 |  |
|  |  | 11.对本单位安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录。 |  |
|  |  | 12.本单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 |  |
|  |  | 13.对本单位重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。 |  |
|  |  | 14.建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级管控采取相应的措施；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患 |  |
|  |  | 15.关注本单位从业人员的身心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，防范从业人员心理异常导致事故发生。 |  |
|  |  | 16.为本单位从业人员提供符合格的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 |  |
|  |  | 17.依法参加工伤保险，为本单位从业人员缴纳保险费；与本单位从业人员订立的劳动合同，应当包含有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。 |  |
|  |  | 18.对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。 |  |
|  |  | 19.制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。 |  |
|  |  | 20.办理工程安全监督备案手续。 |  |
|  |  | 21.监督检查现场安全管理机构和参建单位安全生产管理情况；加强对各参建单位的合同履约管理。 |  |
|  |  | 22.组织编制、审核、上报在建工程度汛方案和应急预案，落实安全度汛措施，组织应急预案演练，对在建工程安全度汛负总责。 |  |
|  |  | 23.建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 |  |
|  |  | 24.制订安全生产目标管理计划，并报项目主管部门备案。 |  |
|  |  | 25.制订有关参建单位的安全生产目标考核办法，每半年组织对有关参建单位的安全生产目标完成情况进行考核。 |  |
|  |  | 26.组建工程建设项目的安全生产领导小组并履行有关职责。 |  |
|  |  | 27.设置专门的安全生产管理机构并履行有关职责。每月主持召开一次由各参建单位参加的安全生产例会。 |  |
|  |  | 28.组织编制、调整保证安全生产的措施方案并报有管辖权的水行政主管部门及安全生产监督机构备案.。 |  |
|  |  | 29.根据工程需要，对生产经营活动中的事故风险、安全管理等情况，开展工程现状安全评价。 |  |
|  |  | 30.法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。 |  |

# 二、水利工程项目法人安全生产岗位责任清单

注：按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，各水利工程项目法人单位应在岗位责任清单的基础上、结合自身内部管理机构的实际，进一步分级分类细化确定项目法人主要负责人、分管安全负责人、各副职、各管理部	门（处、科）负责人及管理人员等各类从业人员的安全生产岗位责任。

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 主要负责人 | 1.具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 1.初次接受安全生产教育培训时间不少于32学时，每年接受再培训时间不少于12学时。 |  |
|  |  | 2.作为本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 | 2.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 |  |
|  |  |  | 3.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 |  |
|  |  |  | 4.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 |  |
|  |  |  | 5.保证本单位安全生产投入的有效实施；保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 |  |
|  |  |  | 6.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 |  |
|  |  |  | 7.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 |  |
|  |  |  | 8.及时、如实报告生产安全事故；组织或配合生产安全事故调查处理。 |  |
|  |  |  | 9.发生生产安全事故时，应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守；应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 |  |
|  |  | 3.履行项目安全管理职责 | 10.贯彻落实法律、法规、规章、制度和标准，组织制订项目安全生产管理制度、安全生产目标管理计划、保证安全生产的措施方案和生产安全事故应急预案。 |  |
|  |  |  | 11.组织健全项目安全生产责任制，并组织检查、落实。 |  |
|  |  |  | 12.主持召开安全生产领导小组会议，协调解决安全生产重 大问题。 |  |
|  |  |  | 13.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用。 |  |
|  |  |  | 14.组织开展项目安全检查，及时消除事故隐患。 |  |
|  |  |  | 15.组织年度安全考核、评比、奖惩。 |  |
|  |  | 4.其他法律法规规定的情形 | …… |  |
| 2-2 | （专职）安全生产分管负责人 | 1.对职责范围内的本单位安全生产工作负责 |  |  |
|  |  | 2.具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 | 1.初次接受安全生产教育培训时间不少于32学时，每年接受再培训时间不少于12学时。 |  |
|  |  | 3.协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责 | 2.组织、参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 |  |
|  |  |  | 3.组织、参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；初次接受安全生产教育培训时间不少于32学时，每年接受再培训时间不少于12学时。 |  |
|  |  |  | 4.组织参建单位研究制定危险源辨识和风险管控制度；组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织各参建单位共同研究制定项目重大危险源管理制度；开工前组织参建单位对项目危险设施或场所进行重大危险源辨识、并确定危险等级；报请项目主管部门组织专家组或委托具有相应安全评价资质的中介机构，对辨识出的重大危险源进行安全评估。 |  |
|  |  |  | 5.组织、参与本单位应急救援演练。 |  |
|  |  |  | 6.组织检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 |  |
|  |  |  | 7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 |  |
|  |  |  | 8.督促落实本单位安全生产整改措施。 |  |
|  |  |  | 9.对本单位作出涉及安全生产的经营决策提供意见。 |  |
|  |  |  | 10.接到事故报告后，应当协助本单位主要负责人迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。 |  |
|  |  | 4.协助主要负责人建立安全生产管理制度 | 11.组织有关参建单位识别适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准。 |  |
|  |  |  | 12.组织制定各项安全生产管理制度。 |  |
|  |  |  | 13.工程开工初期组织检查各参建单位的安全生产管理制度建立健全情况。 |  |
|  |  |  | 14.对本单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，每年至少组织一次检查评估。 |  |
|  |  |  | 15.对各参建单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，每年至少组织一次监督检查，并书面提出检查意见。 |  |
|  |  | 5.监督施工单位安全生产费用的使用情况 | 16.监督施工单位落实安全作业环境及安全施工措施费用。 |  |
|  |  |  | 17.至少每半年组织有关参建单位和专家对安全生产费用使用落实情况进行检测。 |  |
|  |  | 6.做好度汛安全管理工作 | 18.协助主要负责人与各参建单位签订安全度汛目标责任书。 |  |
|  |  |  | 19.在汛前应组织有关参建单位，对生活、办公、施工区域内进行全面检查，对围堰、子堤、人员聚集区等重点防洪度汛部位和有可能诱发山体滑坡、垮塌和泥石流等灾害的区域、施工作业点进行安全评估，制定和落实防范措施。 |  |
|  |  |  | 20.建立汛期值班和检查制度，建立接收和发布气象信息的工作机制，保证汛情、工情、险情信息渠道畅。超标准洪水来临前未组织人员及时撤离。 |  |
|  |  | 7.做好事故隐患治理、排查工作 | 21.建立健全隐患排查制度；组织参建单位制定项目事故隐患排查制度，至少每月组织一次安全生产综合检查。 |  |
|  |  |  | 22.建立健全事故隐患治理和建档监控制度；将重大事故隐患治理方案报项目主管部门和安全生产监督机构备案。 |  |
|  |  |  | 23.组织对重大事故隐患治理情况进行验证和效果评估，报项目主管部门和安全生产监督机构备案。 |  |
|  |  |  | 24.组织制定建设项目重大危险源事故应急预案。 |  |
|  |  | 8.做好事故应急救援预案工作 | 25.组织制定项目生产安全事故应急救援预案、专项应急预案，报项目主管部门和安全生产监督机构备案；会同参建单位组建项目事故应急处置指挥机构。 |  |
|  |  |  | 26.组织有关单位核查事故损失、编制损失情况报告，上报项目主管部门并抄送有关单位。 |  |
|  |  | 9.其他法律法规规定的情形 | …… |  |
| 2-3 | 安全生产 管理人员 | 1.对职责范围内的本单位安全生产工作负责 |  |  |
|  |  | 2.须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 1.初次接受安全生产教育培训时间不少于32学时，每年接受再培训时间不少于12学时。 |  |
|  |  | 3.协助本单位主要负责人及专职安全生产分管负责人履行安全生产管理职责 | 2.贯彻执行安全生产法律、法规、规章、制度和标准，参与编制项目安全生产管理制度，安全生产目标管理计划，保证安全生产的措施方案和生产安全事故应急预案；参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 |  |
|  |  |  | 3.参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；监督检查其他参建单位安全教育培训情况；初次接受安全生产教育培训时间不少于32学时，每年接受再培训时间不少于12学时。 |  |
|  |  |  | 4.落实本单位重大危险源的安全管理措施；协助本单位主要负责人及专职安全生产分管负责人组织各参建单位共同研究制定项目重大危险源管理制度；开工前组织参建单位对项目危险设施或场所进行重大危险源辨识、并确定危险等级。 |  |
|  |  |  | 5.参与本单位应急救援演练。 |  |
|  |  |  | 6.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 |  |
|  |  |  | 7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 |  |
|  |  |  | 8.落实本单位安全生产整改措施。 |  |
|  |  |  | 9.对本单位作出涉及安全生产的经营决策提供意见。 |  |
|  |  |  | 10.协助项目法人主要负责人与各参建单位签订安全生产目标责任书。 |  |
|  |  |  | 11.审查施工单位安全生产许可证，监督检查特种作业人员的安全培训、考核、持证情况。 |  |
|  |  |  | 12.参与进场设施设备、危险性较大的单项工程的验收。 |  |
|  |  |  | 13.复核安全生产费用使用计划，监督落实安全生产措施。 |  |
|  |  |  | 14.组织或参与生产安全事故隐患排查治理和应急救援演练、监督落实安全生产措施。 |  |
|  |  |  | 15.发生生产安全事故后，应当立即报告本单位负责人、并协助调查处理。 |  |
|  |  |  | 16.整理项目安全生产管理资料。 |  |
|  |  |  | 17.定期组织对各参建单位安全生产责任制的适宜性进行评审。 |  |
|  |  |  | 18.做好自身安全生产档案的收集、整理、归档工作；加强对参建单位安全生产档案管理工作的监督、检查和指导。 |  |
|  |  | 4.其他法律法规规定的情形 | …… |  |
| 2-4 | 技术负责人 | 1.组织编制、调整保证安全生产的措施方案及备案 | 1.组织编制保证安全生产的措施方案，开工之日起15日内报有管辖权的水行政主管部门及安全生产监督机构备案。 |  |
|  |  |  | 2.在拆除工程或者爆破工程施工15日前，按规定将相关资料报送主管部门、安全生产监督机构备案。 |  |
|  |  |  | 3.参加施工单位组织召开的超过一定规模的危险性较大的单项工程审查论证会。 |  |
|  |  |  | 4.审签施工单位根据审查论证报告修改完善的专项施工方案。 |  |
|  |  |  | 5.组织制订工程度汛方案和超标准洪水应急预案，报有管辖权的防汛指挥机构批准或备案。 |  |
|  |  |  | 6.参与审查重大安全技术措施；参与工程重点部位、关键环节的安全技术交底，定期组织对安全技术交底情况进行检查、并填写检查记录。 |  |
|  |  |  | 7.向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范的要求。 |  |
|  |  | 2.其他法律法规规定的情形 | …… |  |
| 2-5 | 从业人员 | 1.依法履行安全生产方面的义务 | 1.对本单位的安全生产工作提出建议。 |  |
|  |  |  | 2.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；拒绝违章指挥和强令冒险作业。 |  |
|  |  |  | 3.严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  |
|  |  |  | 4.接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 |  |
|  |  |  | 5.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 |  |
|  |  |  | 6.发生生产安全事故后，应当立即报告本单位负责人。 |  |
|  |  |  | 7.本单位新上岗的从业人员，岗前教育培训时间不少于24学时，以后每年接受教育培训时间不少于8学时。 |  |
|  |  | 2.其他法律法规规定的情形 | …… |  |
| 2-6 | 工会负责人 | 1.对本单位安全生产工作进行监督 | 1.组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益；为办单位制定或者修改有关安全生产的规章制度提供意见。 |  |
|  |  |  | 2.对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 |  |
|  |  |  | 3.对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权建议组织从业人员撤离危险场所；工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。 |  |
|  |  | 2.其他法律法规规定的情形 | …… |  |

# 三、水利工程项目法人日常安全工作清单

| 序号 | 工作内容 | 工作清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 目标、制度及培训管理 | 1.监督检查各参建单位及现场机构 建立安全生产目标管理制度； 制定安全生产总目标和年度目标，并根据相应职能，分解安全生产总目标和年度目标。 |  |
|  |  | 2.监督检查各参建单位及现场机构 与各部门（单位）和各参建单位签订安全生产责任（协议）书，并每半年对各部门（单位）和各参建单位安全生产目标的完成情况进行监督检查、评估、考核和奖惩。 |  |
|  |  | 3.监督检查各参建单位及现场机构 按规定设置安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络； 成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人和各参建单位现场负责人等为成员的项目安全生产委员会（安全生产领导小组）。 |  |
|  |  | 4.监督检查各参建单位及现场机构成立的安全生产委员会（安全生产领导小组） 每季度至少召开一次会议，会议形成的纪要 印发各参建单位。 |  |
|  |  | 5.监督检查参建单位 制定安全生产费用保障制度； 按水利部关于水利工程设计概（估）算编制安全生产费用概（估）算； 根据安全生产需要编制安全生产费用计划，建立安全生产费用使用台账； 及时支付安全生产费用。 |  |
|  |  | 6.监督检查参建单位 按照有关规定，为从业人员办理相关保险。 |  |
|  |  | 7.监督检查参建单位 引用或编制安全操作规程。 |  |
|  |  | 8.监督检查参建单位 及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规、安全生产规章制度、安全操作规程和其他要求。 |  |
|  |  | 9.监督检查参建单位 制定安全教育培训制度、编制培训计划并按相关规定和计划进行培训。 |  |
|  |  | 10.监督检查参建单位特种作业人员 持证上岗。 |  |
|  |  | 11.监督检查参建单位 每年对在岗作业人员进行安全生产教育和培训，培训时间和内容 符合有关规定；单位新员工上岗前 接受三级安全教育培训，培训时间 满足规定学时要求。。 |  |
|  |  | 12.监督检查参建单位 对其分包单位进行安全教育培训管理。 |  |
| 3-2 | 现场管理 | 1.向施工单位提供现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并确保有关资料真实、准确、完整，满足有关技术规范要求。 |  |
|  |  | 2.监督检查参建单位购买、租赁、使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材 符合安全施工要求。 |  |
|  |  | 3.监督检查参建单位 明确设备设施管理的责任部门和专（兼）职管理人员。 |  |
|  |  | 4.监督检查参建单位 对设备设施运行前、中实施必要的检查；设备设施 完好有效；设备设施 进行维护保养；设备设施防护措施 落实；设备设施报废 进行管理。 |  |
|  |  | 5.监督检查参建单位作业人员 按操作规程操作设备设施。 |  |
|  |  | 6.监督检查监理单位 按规定对进入现场的设备设施进行查验。 |  |
|  |  | 7.监督检查各进场单位对现场进行的布局与分区 合理，管理 规范有序， 符合安全文明施工、度汛、交通、消防、职业健康、环境保护等有关规定。 |  |
|  |  | 8.组织编制保证安全生产的措施方案，并按有关规定备案；建设过程中安全生产的情况发生变化时，应及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并报原备案机关。 |  |
|  |  | 9.将拆除工程和爆破工程发包给具有相应资质等级的施工单位；应当在拆除工程或者爆破工程施工15日前，按规定向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。 |  |
|  |  | 10.监督检查施工单位施工组织设计中的安全措施编制情况； 对危险性较大的作业按相关规定编制专项安全技术措施方案，必要时 进行论证、备案；实施时 安排专人现场监督。 |  |
|  |  | 11.监督检查施工单位在施工前 按规定进行安全技术交底。 |  |
|  |  | 12.监督检查施工单位 对临边、沟槽、坑、孔洞、交通梯道、高处作业、交叉作业、临水和水上作业、机械转动部位、暴风雨雪极端天气的安全防护设施实施管理。 |  |
|  |  | 13.监督检查施工单位 按相关规定对现场用电制定专项措施方案并对相关设施的配备、防护和检查验收等实施管理。 |  |
|  |  | 14.监督检查施工单位 按相关规定制定脚手架搭设及拆除专项施工方案； 按相关要求进行实施和验收。 |  |
|  |  | 15.监督检查参建单位 按有关规定实施易燃易爆危险化学品管理。 |  |
|  |  | 16.监督检查参建单位 按规定实施现场消防安全管理。 |  |
|  |  | 17.监督检查参建单位 按规定实施场内交通安全管理； 制定并落实大型设备运输、搬运专项安全措施。 |  |
|  |  | 18.落实并监督检查参建单位：建立安全度汛工作责任制，建立健全工程度汛组织机构，制定完善度汛方案、超标准洪水应急预案和险情应急抢护措施，并报有关防汛指挥机构备案；做好防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作，及时获取汛情信息，按度汛方案和有关预案要求进行必要的演练；开展汛前、汛中和汛后检查。 |  |
|  |  | 19.监督检查参建单位 对从业人员作业行为进行安全管理； 对设备设施、工艺技术及从业人员作业行为等进行安全风险辨识。 |  |
|  |  | 20.监督检查承包单位对分包方的安全管理。 |  |
|  |  | 21.监督检查现场勘测、检测等作业。 |  |
|  |  | 22.监督检查设计单位：在工程设计文件中 执行相关强制性标准； 做好施工图设计交底、施工图会审、设计变更审批等设计控制； 对采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的工程组织审查、论证。 |  |
|  |  | 23.监督检查工程监理单位： 编制监理规划和安全监理实施细则； 审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案； 实施现场施工安全监理。 |  |
|  |  | 24.监督检查供应商或承包人提供的工程设备和配件等产品的质量和安全性能 达到国家有关技术标准要求。 |  |
|  |  | 25.组织交叉作业各方制定协调一致的施工组织措施和安全技术措施，签订安全生产协议，并监督实施。 |  |
|  |  | 26.监督检查参建单位 建立职业健康管理制度； 制定职业危害场所检测计划； 定期对职业危害场所进行检测； 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件； 配备相适应的职业健康防护用品； 在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急处置预案。 |  |
|  |  | 27.监督检查参建单位 按照规定和场所的安全风险特点，在施工现场重大危险源、较大危害因素和严重职业病危害因素的场所，设置并维护明显的、符合有关规定的安全警示标志、标识、警戒区或隔离设施等。 |  |
| 3-3 | 安全风险管控及隐患排查治理管理 | 1.组织参建单位对安全风险进行全面、系统的辨识；监督检查参建单位 制定安全风险管理制度； |  |
|  |  | 2.开工前，组织参建单位共同研究制定项目重大危险源管理制度，组织参建单位进行重大危险源辨识，并确定危险等级。 |  |
|  |  | 3.监督检查参建单位针对重大危险源 制定防控措施并登记建档； 明确责任部门和责任人； 进行定期检查、评估和监控并进行动态管理； 在现场设置明显的安全警示标志和警示牌。 |  |
|  |  | 4.组织制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员。 |  |
|  |  | 5.组织并监督检查参建单位制定项目事故隐患排查制度并开展事故隐患排查；按照事故隐患的等级建立事故隐患信息台账，对于重大事故隐患，及时向项目主管部门和有关部门报告。 |  |
|  |  | 6.重大事故隐患治理完成后，组织对治理情况进行验证和效果评估，并签署意见，报项目主管部门和有关部门备案；一般事故隐患（由项目法人组织排查的）治理完成后，对治理情况进行复查，并在隐患整改通知单上签署明确意见。 |  |
|  |  | 7.对于地方人民政府或有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停止施工的重大事故隐患，治理工作结束后，监督检查责任单位 组织对治理情况进行评估；经治理后符合安全生产条件的，应向有关部门提出恢复施工的书面申请，经审查同意后，方可恢复施工。 |  |
|  |  | 8.监督检查有关参建单位 按规定时限对隐患排查治理情况进行统计分析； 形成书面报告，经项目主要负责人签字后，报项目法人。 |  |
| 3-4 | 应急管理 | 1.监督检查参建单位 会同有关参建单位组建项目事故应急处置指挥机构。 |  |
|  |  | 2.监督检查参建单位 建立健全生产安全事故应急预案体系； 与地方政府的应急预案体系相衔接； 报项目主管部门和有关部门备案，并通报有关应急协作単位。 |  |
|  |  | 3.监督检查参建单位 按照应急预案建立应急救援组织，组建应急救援队伍，配备应急救援人员、应急设施、装备、物资。 |  |
|  |  | 4.监督检查参建单位 按规定开展生产安全事故应急知识和应急预案培训； 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练； 每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  |
|  |  | 5.发生事故后，组织相关单位启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援。 |  |
|  |  | 6.应急救援结束后，组织相关单位尽快完成善后处理、环境清理和监测等工作。 |  |
| 3-5 | 事故管理 | 1.监督检查参建单位 制定事故报告、调查和处理制度； 在事故后按照有关规定向有关部门报告；事故报告后出现新情況时， 及时补报。 |  |
|  |  | 2.监督检查参建单位在事故发生后， 按规定组织事故调查组对事故进行调查，编制事故调查报告；由有关人民政府组织事故调查的， 积极配合开展事故调査。 |  |
|  |  | 3.监督检查参建单位 做好事故的善后工作； 建立、完善事故档案和管理台账。 |  |

备注：责任人由项目法人根据内设机构落实到具体责任人。