新建地方铁路叙永至大村线弃渣场变更水土保持方案补充报告审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕152 号

# 四川叙大铁路有限责任公司：

# 我厅于2022年8月26日受理你单位提交的《四川叙大铁路有限责任公司关于请求审批〈新建地方铁路叙永至大村线弃渣场变更水土保持方案补充报告书〉的请示》（川叙大铁司〔2022〕40号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220826-018785 ）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

# 一、项目概况

# 新建地方铁路叙永至大村线位于四川省泸州市叙永县和古蔺县境内，项目起于叙永车站接轨点，止于终点大村车站，全长85.83km，国铁Ⅲ级，设计速度80km/h。工程总占地221.95公顷，其中永久用地136.68公顷、临时用地85.27公顷。土石方开挖总量531.33万立方米，填方及利用方总量309.56万立方米，弃方总量221.77万立方米（折合松方307.46万立方米）。设34处弃渣场(已全部取得地方水行政主管部门同意先行使用的意见）。本工程总投资38.86亿元，其中土建投资33.76亿元。工程已于2011年1月动工，2019年9月建成，总工期106个月。

# 2009年7月我厅以“川水函〔2009〕702号”对本工程水土保持方案进行了批复。施工图阶段，工程规模、占地、土石方量、弃渣场等均发生变化。与原批复水土保持方案相比，工程线路长度由85.54千米增加到85.83千米，工程总占地由245.03公顷减少到221.95公顷，工程土石方开挖由580.35万立方米减少到531.33万立方米，填方总量由250.31万立方米增加到309.56万立方米，弃方总量由330.04万立方米减少到221.77万立方米，加之施工组织的调整和征占地影响，弃渣场由原批复的13处变更为34处，且全部进行了重新选址。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图设计，组织编制了弃渣场变更水土保持方案补充报告书。

# 二、弃渣场变更水土保持方案总体意见

# （一）基本同意变更后的34处弃渣场选址，其中8处沟道型，5处平地型，19处坡地型，2处临河型。

# （二）基本同意《报告书》确定的各弃渣场等级、水土保持措施体系及措施的等级标准。下阶段，建设单位应严格按照技术标准和本方案落实好各项措施，加强弃渣场工程防护措施设计并组织实施，确保弃渣场工程安全。

# （三）同意水土流失防治标准执行西南岩溶区水土流失防治一级标准。弃渣场变更后对项目总体水土流失防治六项指标无不利影响。

# （四）同意弃渣场水土保持投资编制依据、方法和成果。建设单位已依据川水函〔2009〕702号文足额缴纳了该项目水土保持设施补偿费118.10万元。

# 三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

# （一）本项目主体已完工，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离、保护和利用及弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

# （二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，确保不产生新的水土流失危害。

# （三）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

# 四、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

# 五、其他仍按我厅2009年7月《关于新建地方铁路叙永至大村线水土保持方案的批复》（川水函〔2009〕702号）执行。

四川省水利厅

2022年8月30日