普通

- 四川省水利厅行政许可决定

毛尔盖水电站42万kW水光互补项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 毛尔盖水电有限公司：

我厅于2023年8月7日受理你公司提交的《关于请求审批<毛尔盖水电站42万KW水光互补项目水土保持方案报告书>的函》（毛水电函〔2023〕32号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230807-027176）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

毛尔盖水电站42万kW水光互补项目(项目代码：2305-510000-04-01-823343）位于阿坝州黑水县境内，属新建建设类项目，总装机容量420兆瓦。项目光伏阵列规划2个片区，光伏阵列及箱变工程由132个光伏方阵组成，场内设置132座箱变；新建220kV升压站2座；新建单回35千伏线路集电线路139.47公里，其中地埋线路33.47公里，桥架线路106公里；新建道路36.298公里；布设施工生产生活区2处、草甸及表土堆放区13处，均位于光伏阵列工程永久占地内。

工程总占地面积632.84公顷，其中永久占地632.73公顷，临时占地0.11公顷。工程土石方挖方总量28.16万立方米（含草甸及表土8.97万立方米），总填方28.16万立方米（含草甸及表土8.97万立方米），无借方，无弃方。工程总投资196344.90万元，其中土建投资19365.36万元。工程计划于2023年9月开工，于2024年7月完工，总工期11个月。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（选线）和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围632.84公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行青藏高原区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率18%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡方案，本项目不设弃渣场。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积632.84公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计822.692万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，采用棕垫等措施保护好工程占压区域高山草甸，做好工程扰动区域草甸土的剥离、堆存、养护及回铺利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、阿坝州水务局、黑水县水务局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年9月   日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，阿坝州水务局，黑水县水务局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川瑞熙工程咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发