普通

- 四川省水利厅行政许可决定

“十四五”武都引水灌区续建配套与现代化改造工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川省武都引水工程运管中心：

我厅于2023年10月17日受理你中心提交的《关于申请审批“十四五”武都引水灌区续建配套与现代化改造工程项目水土保持方案的函》（川武中心函〔2023〕47号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20231007-173134)。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

“十四五”武都引水灌区续建配套与现代化改造工程位于绵阳市江油市、游仙区、梓潼县、三台县、盐亭县和遂宁市射洪市境内，项目整治取水枢纽护岸120米，整治渠道总长146.860公里，其中整治明渠长117.862公里；整治隧洞72座，长22.400公里；整治暗渠23段，长2.459公里；整治边坡长13.040公里；整治渡槽17座、倒虹管3座、分水闸57处、节制闸50处、进水闸6处、检修门2处、翻板闸5处、清污机2台、泄水闸38处、拦污栅1扇、放水洞263处、人行桥及机耕桥36座；整治巡渠道路32.465公里；管理站整治13座，面积4702平方米；波形栏杆安装21.015公里。设置施工临时设施区30处，临时堆土场(含表土)27处，新建施工临时道路17.780公里。

项目征占地面积92.49公顷，其中永久占地面积79.29公顷，临时用地13.20公顷。项目土石方挖方总量为26.20万立方米（含表土5.37万立方米），填方总量为26.20万立方米（含表土5.37万立方米），项目无弃渣，无借方。项目总投资46708.82万元，其中土建投资30656.03万元；计划于2023年12月开工，预计2024年12月完工，总工期13个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围92.49公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.7，渣土防护率94%，表土保护率94%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意本项目土石方平衡和临时堆土方案。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积92.49公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计120.237万元（绵阳市江油市14.105万元，游仙区51.311万元，三台县19.045万元，梓潼县17.576万元，盐亭县16.237万元，遂宁市射洪市1.963万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及市县水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年11月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，绵阳市水利局、遂宁市水利局、江油市水利局、游仙区水利局、三台县水利局、梓潼县水利局、盐亭县水利局、射洪市水利局，绵阳市水利规划设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发