普通

- 四川省水利厅行政许可决定

攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿兼并重组升级改造工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 攀枝花市会兴工贸有限责任公司：

我厅于2023年11月10日受理你公司提交的《关于申请审批攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿兼并重组升级改造工程项目水土保持方案审批的函》(攀会兴司〔2022〕9号，四川一体化政务服务平台受理编号510000-20231110-186006)。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿兼并重组升级改造工程位于攀枝花市仁和区，为改扩建建设生产类项目。矿区面积为2.8826平方公里，张家湾煤矿原生产能力15万吨/年，本次拟将白沙坡煤矿兼并重组升级改造后提升至30万吨/年。兼并重组后张家湾煤矿由地下开采工程、工业场地、附属工程、矿山道路及临时排矸场等组成。本次改造直接利用原张家湾+1698主斜井做副斜井，利用原张家湾+1730南回风斜井并布置回风暗斜井，改造利用原白沙坡+1836井做西回风平硐；共新掘主斜井677米，新掘井巷6854米。工业场地改造利用张家湾原有工业场地作为主工业场地，沿用张家湾南回风斜井工业场地，利用原白沙坡主平硐工业场地作为西回风平硐工业场地；沿用张家湾炸药库；利用原张家湾煤矿已建入主井工业场地道路，新建主井工业场地入场道路140米；临时排矸场沿用原张家湾煤矿临时矸石转运场。

项目征占地和使用总面积3.04公顷，其中：新征占地面积0.82公顷，均为永久占地；原有项目已通过水土保持设施自主验收并报备，本次涉及占地面积2.22公顷，（其中：需二次扰动占地面积0.05公顷，仅使用不扰动的面积2.17公顷）。建设期工程土石方挖方总量7.02万立方米（含表土0.24万立方米），填方0.05万立方米，余方6.97万立方米（含表土0.24万立方米），其中0.24万立方米表土集中堆存于表土临时堆放区，后期用于矿山土地复垦，3.07万立方米一般土石方用于采空区回填，其余3.66万立方米均为煤矸石全部运至庆远工贸有限公司振宏建材分公司用于制砖；生产运行期开挖矸石总量为19.36万立方米，其中8.75万立方米用于采空区回填，10.61万立方米全部外运至庆远工贸有限公司振宏建材分公司综合利用。项目总投资9647.55万元，其中土建工程1286.19万元；基建期计划于2024年1月开工，2025年3月完工，施工期15个月。

二、水土保持方案总体意见

(一)同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

(二)同意本水土保持方案设计水平年确定为2025年。

(三)同意本项目建设期水土流失防治责任范围3.04公顷，其中：新征占地0.82公顷，原有项目二次扰动面积0.05公顷，其他使用与管辖区域2.17公顷（原有项目仅使用不扰动面积）。

(四)同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。基本同意设计水平年水土流失防治目标为: 水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意项目土石方综合利用方案和余方处置方案，不设弃渣场。基本同意本次升级改造工程沿用原张家湾已有临时排矸场，工程建设过程中不得随意扩大临时排矸场规模，临时排矸场规模不得超过3年储矸量。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积0.87公顷，计征标准1.3元/平方米，建设期水土保持补偿费1.131万元。开采期水土保持补偿费按开采量每立方米0.3元计征，按季度缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、攀枝花市水利局和仁和区水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应当在项目开工前一次性缴纳建设期水土保持补偿费。开采期间，应当在每季度结束前向主管税务机关及时申报和缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年11月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，攀枝花市水利局、仁和区水利局，四川省水利科学研究院

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发