附件

第二轮中央生态环境保护督察第二十八项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮中央生态环境保护督察第二十八项整改任务：《四川省〈中华人民共和国渔业法〉实施办法》规定，在禁渔期和禁渔区内禁止挖沙采石。但督察发现，南充市在编制河道采砂规划及年度实施方案时未落实《四川省<中华人民共和国渔业法>实施办法》规定，仅在嘉陵江南部段国家级水产种质资源保护区内就设置7处可采区，阆中市、嘉陵区等地甚至将3月1日至5月31日禁渔期列为可采期，导致嘉陵江干流南充段河道违规采砂行为有禁不止，严重破坏鱼类生存环境。 |
| --- | --- |
| 整改责任 单位 | 南充市委、市政府 |
| 整改目标 | 严格落实河道采砂禁采期和禁采区相关规定，保护嘉陵江鱼类多样性。 |
| 整改措施 | 1.2021年12月，按规定修订完善嘉陵江河道采砂规划及年度实施方案，禁止在禁采期和禁采区挖砂采石。实行采砂总量控制，按照采砂规划制定年度采砂实施方案，核定年度采砂总量并监督实施。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 2.2021年12月，完善嘉陵江南部段国家级水产种质资源保护区界碑界桩和嘉陵江禁捕标识标牌。 3.2021年12月，完成嘉陵江国家级水产种质资源保护区河道管理范围内砂石加工设施设备拆除；2022年6月底前，完成复绿。 4.2022年6月底前，完成胭脂鱼等土著鱼类人工增殖放流500万尾（其中市本级100万尾、顺庆区30万尾、高坪区20万尾、嘉陵区20万尾、阆中市100万尾、南部县110万尾、仪陇县100万尾、蓬安县20万尾）。2022年12月底前完成嘉陵江沿线水产种质资源保护区水生生物监测调查。 5.建立健全嘉陵江河道采砂巡查机制，常态化开展河道采砂违规违法行为排查，发现问题依法及时查处。 |
| 整改主要工作及成效 | 1.重新修编南充市嘉陵江高坪区段、嘉陵区段、阆中市段、南部县段、仪陇县段、蓬安县段河道采砂规划报告、实施方案等，规划和实施方案均明确禁止在禁采期和禁采区挖砂采石，对采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量进行了控制。 2.完善嘉陵江南部段国家级水产种质资源保护区界碑界桩和嘉陵江禁捕标识标牌。 3.拆除嘉陵江南部段国家级水产种质资源保护区河道管理范围内砂石加工设施设备，并完成复绿。 4.人工增殖放流胭脂鱼等土著鱼类738万尾，并开展嘉陵江沿线水产种质资源保护区水生生物监测调查。 5.印发《南充市水务局嘉陵江河道采砂巡查机制》，并常态化开展河道采砂违规违法行为排查。市水务局、市公安局、市交通运输局等6部门联合印发《关于进一步做好涉砂生态环境问题整改工作的通知》，进一步明确各部门涉砂监管职责，强化协调联动，已开展全市涉砂生态环境整改工作，共排查问题点位24个，整改查处问题44个。 |