附件1

四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）（征求意见稿）

第一章  总则

第一条[目的依据]  为规范全省大中型水库移民后扶项目管理工作，维护移民合法权益，促进库区和移民安置区社会经济发展、社会稳定，根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》和《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《水利部办公厅关于进一步加强大中型水库移民后期扶持项目管理和资产监管的通知》（办移民〔2023〕184号）、《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕135号）等有关法律法规和制度规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条[适用范围]  本办法适用于四川省行政区域内大中型水库移民后期扶持项目（以下简称“移民后扶项目”）管理工作。移民后扶项目是指使用中央财政政府性基金预算和一般公共预算安排，以及省级财政政府性基金预算安排用于大中型水库移民后期扶持的专项资金实施的项目，包括使用落实到村集体经济组织的移民补助资金实施的指标项目，一般项目和解决移民突出问题等重点项目。

第三条[工作原则]  按照“分级负责，县为主体；政府主导，移民参与；统筹安排，点面结合；突出重点，注重实效”的原则，科学规范组织实施移民后扶项目。

- 第四条[概念界定] 移民后扶项目管理工作主要包括编制审批规划、项目库建设、年度项目计划制定、项目实施方案编制、项目组织实施，开展监督检查和验收移交等事前、事中、事后工作。

第五条[项目实施范围]  移民后期扶持以移民群众“稳得住、能发展、可致富”为根本目的，以改善库区和移民安置区生产生活条件、增加移民群众收入为重点，项目主要包括：

1.生产生活用水及防洪保安等水利基础设施建设；

2.交通、供电、通信和社会事业等基础设施建设；

3.农业生产设施建设；

4.移民能够受益的生产开发项目；

5.生态建设和环境保护；

6.移民劳动力就业技能培训和职业教育；

7.与移民生产生活密切相关的其他项目。

第二章 规划管理

第六条[规划分类]  移民后扶项目应坚持规划先行。移民后期扶持规划主要包括大中型水库移民后期扶持五年规划（以下简称“移民后扶五年规划”）、大中型水库库区和移民安置区移民后期扶持规划（以下简称“库区移民后扶规划”）和移民后期扶持重点项目规划（以下简称“重点项目规划”）等。

第七条[移民后扶五年规划编报]  大中型水库库区和移民安置区的县级以上人民政府移民管理机构应当按照国家和省部署安排，结合区域经济和社会发展规划编制，同步组织编制移民后扶五年规划。

非扩权县（市、区）报上一级人民政府移民管理机构审批，扩权县（市）报本级人民政府审批并报上一级移民管理机构备案；市（州）级人民政府移民管理机构汇总编制所辖县（市、区）移民后扶五年规划并报同级人民政府印发实施，同步送水利厅；水利厅汇总编制全省移民后扶五年规划并按程序备案。

各级人民政府移民管理机构应根据实际适时组织开展移民后扶五年规划评估。

第八条[库区移民后扶规划编报]  县级人民政府在大中型水库移民安置蓄水验收合格后6个月内，应以库区为单元，组织编制库区移民后扶规划[1]，报市级人民政府或者其委托的移民管理机构批准后，送水利厅。

移民后期扶持人口少于100人的县（市、区），可不编制库区移民后期扶持规划。

第九条[重点项目规划编报]  县级以上人民政府移民管理机构按照国家、省相关要求，结合本级行政区移民后期扶持工作需要，围绕解决水库移民突出问题，聚焦移民人口较多的区域，统筹整合各方资源，突出重点项目，组织编制重点项目规划并按相关规定报批。

第十条[规划调整]  经批准的移民后扶五年规划、库区移民后扶规划、重点项目规划是水库移民后期扶持工作的基本依据，应当严格执行，不得随意调整，确需调整的应按原程序报批。

第十一条[项目库建设]  移民后扶项目库建设应以水利厅指导意见为指南。县级人民政府移民管理机构应依据已批准的移民后扶五年规划、库区移民后扶规划、重点项目规划等，科学规范储备项目，严格项目论证入库，建立移民后扶项目库。入库项目要符合项目实施范围、规划方向及内容，尊重库区和移民安置区移民群众意愿。市级人民政府移民管理机构应汇总形成所辖县（市、区）的移民后扶项目库并送水利厅备案。

移民后扶项目库首次集中录入，实行“滚动管理、动态调整”的管理模式。市县级人民政府移民管理机构应及时据实调整更新优化储备项目情况，根据实际“有进有出”。对于未纳入以上规划又确需实施的项目，应及时调整纳入移民后扶项目库，待规划调整时及时入规。

第三章  计划管理

第十二条[计划编制]  县级人民政府移民管理机构依据建立的项目库，及时编制下一年度的年度项目计划，明确实施主体、建设任务和资金构成。

第十三条[纳入计划要求]  纳入年度计划的项目应具备以下条件：

1.原则上应从项目库中选择。

2.明确项目建设任务、建设地点、建设内容、建设方式、投资规模、资金构成、效益评价、运营管护单位等相关要素。

3.涉及整合其他涉农资金或与其他资金项目打捆实施的项目，应明确后扶资金在项目资金中的占比及使用内容，在建设内容、工程量、资金等方面均有明确表述。

4.工程类项目前期工作达到相关行业要求。

第十四条[计划审批] 次年度的年度项目计划编制完成后，非扩权县（市、区）报市级人民政府移民管理机构审批，扩权县（市）报本级人民政府批准并抄送市级人民政府移民管理机构。使用落实到村集体经济组织的移民后期扶持补助资金实施的指标项目年度计划，由县级人民政府移民管理机构批准并抄送市级移民管理机构。

经批复的年度项目计划，由市级人民政府移民管理机构和财政部门汇总后于当年度10月31日前按要求报水利厅、财政厅备案。

第十五条[计划实施] 县级人民政府移民管理机构会同财政部门等相关部门，应在收到年度预算资金30日内组织开展年度项目计划实施。建设期限原则上为一年。

第十六条[计划变更]一经确定的年度项目计划，应严格执行，不得擅自调整或修改。确需调整的，应在当年度6月30日前一次性调整并按原程序完成报审和备案。

第四章  组织实施

第十七条[实施主体] 县（市、区）人民政府是项目实施的责任主体，应按照批准的年度项目计划，依据相关规定组织确定项目法人或实施主体。

第十八条[实施方案编制]  项目法人或者实施主体应当按照批准的年度项目计划编制项目实施方案，每个计划项目都应编制实施方案，报县级人民政府或其委托的移民管理机构审批后组织实施项目，并在项目实施区域进行公示。

第十九条[实施方案内容]  项目实施方案应达到相关行业初步设计深度，主要内容包括：项目法人或实施主体、项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、建设周期、安全责任、运营管护单位、保障措施、工程设计相关内容等。

第二十条[实施方式]  按照国家和地方有关规定，符合政府集中采购目录或达到政府采购限额标准以上的移民后扶项目，按照政府采购有关法律法规执行。

采取以工代赈方式实施的农业农村基础设施建设领域项目，按照招投标法和村庄建设项目施行简易审批的有关要求，可以不进行招标；对不招标或不政府采购的项目，应严格按照以工代赈村民自建相关程序和要求执行。项目实施质量标准和变更按照国家、省及相关行业规定办理。

第五章  验收移交

第二十一条[验收主体]  项目法人或实施主体应在项目建成后3个月内完成自验。涉及工程类的项目应按照项目所属相关行业规定完成自验。自验合格后1个月内，县级人民政府或其委托的移民管理机构、财政部门组织相关行业主管部门完成竣工验收，项目竣工验收完成后6个月内完成项目竣工财务决算。

第二十二条[验收内容]  项目验收内容包括：项目管理是否规范；项目投资是否按计划完成；项目建设质量是否达到设计标准；整合资金是否足额到位；资金使用是否合法合规；项目效益是否达到规划要求；规划目标是否如期实现等。

第二十三条[验收责任]  项目验收应根据项目性质按相关行业规定提供验收资料，实行谁审批、谁验收、谁签字、谁负责。

第二十四条[移交要求]  项目竣工验收合格后，项目法人或实施主体应会商项目运营管护单位，按照项目所属行业要求办理移交手续。

- 资产管护

第二十五条[责任主体] 县级人民政府移民管理机构是移民后期扶持项目资产后续管理工作的责任主体，移民后期扶持项目资产应按经营性资产、公益性资产建立台账。稳妥有序推进符合条件的移民后期扶持项目资产确权登记，及时完善项目资产移交手续。

第二十六条[收益分配] 对属于村集体经营性资产收益的分配，应通过民主决策程序提出具体收益分配方案，分配方案和分配结果要及时公开，接受群众监督。

第二十七条[资产处置] 任何单位和个人不得随意处置移民后期扶持项目资产。确需处置的，应严格按照国有资产、集体资产管理有关规定，履行相应审批手续进行规范处置。

第二十八条[后续管护] 县级人民政府移民管理机构对本区域移民后扶项目资产后续管理履行监管责任，应指导项目法人会同运营管护单位、项目所在地乡（镇）研究建立长效运行管护机制，共同做好项目运行维护。市级人民政府移民管理机构要指导督促县级人民政府移民管理机构及时研究解决项目运行维护的存在问题，确保项目资产持续运营、发挥效益，鼓励积极探索多形式、多层次、多样化的管护模式。

- 第七章 档案管理

第二十九条[工作要求]  项目应按照图文并茂、资料齐全的要求立卷归档，实行一个项目一个档案。对地点分散、投资数额较小的项目，可以一个乡镇（街道）为单元建立一个档案。县级人民政府移民管理机构应保存通过相关行业档案验收的完整项目档案资料。档案资料包括纸质档案和电子档案。

第三十条[档案内容]  项目档案的主要内容包括：项目实施前期民主程序、合同、可行性研究报告或实施方案及审批文件、年度计划批准文件、招投标文件、施工图设计、监理报告、质量监督及检验检测报告、项目结（决）算审计或审核报告、移交手续等。

第三十一条[信息录入]  各级人民政府移民管理机构应充分利用移民后期扶持管理信息系统进行动态管理，将后期扶持规划、年度项目计划、项目实施方案、监督管理和预算执行等及时录入全省大中型水库移民后期扶持管理信息系统。

第八章  监督检查

第三十二条[主管部门全覆盖监督]  各级人民政府移民管理机构对移民后扶项目实行全过程监督管理，开展监测评估和绩效评价工作。水利厅根据工作需要，可会同有关部门组织专项考核评估。

第三十三条[主管部门稽察监督]  水利厅每年组织开展移民后扶项目实施和资金使用管理审计稽察，对审计稽察中发现的问题，按照审计稽察管理办法有关规定进行整改和追究责任。市级人民政府移民管理机构可以根据实际情况组织开展移民后扶项目和资金使用管理审计稽察，督促规范项目实施和资金管理。

第三十四条[行业部门监督]  移民后扶项目涉及的相关行业部门应当按照项目建设行业规范标准要求，切实加强检查、监督，充分发挥技术指导作用。

第三十五条[群众监督] 移民后扶项目实施应坚持公开公示，广泛接受移民群众监督，切实保障移民群众知情权、参与权和监督权。

第三十六条[考评及结果运用]  移民后扶项目管理和资金使用管理情况纳入国家和省级移民后期扶持政策实施情况绩效考评，建立通报与奖惩机制，考核结果作为加强管理、完善政策、预算安排、解决水库移民突出问题项目申报的重要依据。

第九章  附则

第三十七条[解释权]   本办法由水利厅负责解释。市、县级人民政府移民管理机构可根据本办法，结合当地实际制定实施细则。

第三十八条[执行时限]  本办法自印发之日起施行，《四川省大中型水利水电工程移民后扶项目管理办法》（川扶贫移民发〔2019〕91号）同时废止。