华能会理尖山风电场工程弃渣场变更水土保持方案（补充报告书）审批准予行政许可决定书

# 华能会理风力发电有限公司：

我厅于2023年11月3日受理你单位提交的《关于对凉山州会理县尖山风电场项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批的请示》（华能新股会理〔2023〕47号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20231103-281293）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

华能会理尖山风电场工程位于凉山州会理市境内，工程总装机容量56兆瓦，年平均上网电量13290.51万千瓦•小时，共安装23台风机机组（其中2.5兆瓦风机20台，2.0兆瓦风机3台），直埋集电线路47.92公里，新增风机支线道路2.56公里。工程总投资69255.02万元，其中土建投资51941.30万元。工程已于2020年4月开工，2022年7月完工试运行。

2015年8月17日，我厅以“川水函〔2015〕1116号”对华能会理尖山风电场工程水土保持方案进行了批复。批复的水土保持方案中，总装机容量56兆瓦，共安装2.0兆瓦风机机组28台，新建220千伏升压站一座，直埋集电线路51.15公里，道路工程45.1公里（其中改建道路5.3公里，新建道路39.8公里），布设4处弃渣场，临时供电架空线路5公里，施工场地1处。

在后续设计和施工中，工程规模、占地面积、土石方量和施工总布置等均发生了较大变化。风机数量由28台减少至23台，取消5台风机，15台风机位置发生变化；升压站与马店风电场升压站共用，取消升压站新建工程；道路工程主线利用已建会理县六华镇新坪村至益门镇十八凹村扶贫产业道路，仅新建部分支线道路；项目总占地面积由65.10公顷减少至26.99公顷；弃方由方案阶段的8.32万立方米减少到8.15万立方米，由于风机机位调整、升压站新建工程取消、原设计道路未实施等原因，施工阶段取消原方案确定的4处弃渣场，另新增6处弃渣场。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，组织编报了《华能会理尖山风电场工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“补充报告书”）。

二、水土保持方案变更总体意见

（一）基本同意《补充报告书》关于工程选址、工程规模和施工布置等变更的分析评价，本项目无水土保持重大制约性因素。

（二）基本同意本项目建设期水土流失防治责任范围变更为26.99公顷。

（三）同意《补充报告书》执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率95%，表土保护率95%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率27%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）基本同意项目弃渣减量化、资源化论证；基本同意新设4处弃渣场的选址和堆置方案，各弃渣场等级、设计标准及其水土流失防治措施。要严格落实弃渣场水土保持防治措施，确保弃渣安全稳定，不产生新的水土流失危害和次生灾害。

（六）同意《补充报告书》关于水土保持投资编制依据、方法和成果。项目总占地面积由65.10公顷减少至26.99公顷，建设单位已按川水函〔2015〕1116号文足额缴纳本项目水土保持补偿费130.20万元，本次变更无需补充缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）本项目主体工程已完工，水土保持设施基本已实施，后续工作应严格按照批准的弃渣场变更水土保持方案补充报告书组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在市县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

四、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

五、其他仍按川水函〔2015〕1116号文执行。

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山州水利局、会理市水利局，四川众望安全环保技术咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发