内江国际物流港铁路专用线项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 内江投资控股集团有限公司：

我厅于2024年12月26日受理你公司提交的《关于申请审批内江国际物流港铁路专用线项目水土保持方案报告书的函》，四川一体化政务服务平台受理编号： 510000-20241226-004725）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

- 项目概况

内江国际物流港铁路专用线项目（2303-510000-04-01-906849）位于四川省内江市市中区境内，属新建建设类项目。线路全长铺轨5.161公里，铁路等级为铁路专用线。专用线在内六铁路内江南站接轨修建，项目由站场工程、

牵出线工程、迁改工程三部分组成。新建专用线车场，其中内侧成件怕湿货物作业区新建贯通式存车线兼货物装卸线1条（有效长890米，装卸有效长780米），设置货物站台1座及仓库2座，预留存车线2条，预留货物站台1座及仓库2座；外侧集装箱装卸场新建尽头式货物线2条（装卸有效长均为780米），设置35米跨度龙门吊2台，预留龙门吊2台，预留货物装卸线1条及其他作业区，配套设置场区环形道路。车站六盘水端新建专用线调车作业牵出线1条（有效长度850米），新建涵洞3座，接长涵洞1座，新建简支箱梁桥1座/271.85米；车站两端各新建机待线1条，有效长均为60m。布设施工便道2.50公里，施工临时设施2处、表土及临时堆土场1处。

项目征占地面积36.46公顷，其中永久占地34.66公顷、临时占地1.80公顷。土石方开挖总量58.51万立方米（含表土1.32万立方米），填方总量12.33万立方米（含表土1.32万立方米）；余方46.18万立方米（折松方67.83万立方米）运至白马节能环保产业园区标准化厂房建设（一期）回填利用，项目无弃方。项目总投资84738.90万元，其中土建投资31686.90万元。项目于2024年2月开工，计划2025年5月完工。

我厅组织内江市水利局和内江市市中区水利局对该项目存在的“未批先建”问题依法依规开展了调查处理，对违法行为实施了行政处罚。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意项目水土流失防治责任范围36.46公顷。

（三）同意本项目采用西南紫色土区水土流失一级防治标准，基本同意项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。

（四）基本同意土石方平衡和综合利用方案，不设弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。

（六）同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列。本项目征占地面积36.46公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计47.398万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、内江市水利局、内江市市中区水利局提交水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）应依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。需要新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、内江市水利局负责组织内江市市中区水利局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

七、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

本许可文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2025年2月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，内江市水利局，内江市市中区水利局，四川善信工程项目管理有限公司。

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发