附件1

引大济岷工程引入民间资本投资项目推介书

一、项目基本情况

（一）定位及意义

引大济岷工程已纳入《国家水网建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》等规划，列入国家“两重”项目，对保障成都平原经济区用水安全，建设更高水平“天府粮仓”，促进四川省高质量可持续发展，支撑成渝地区双城经济圈国家重大战略具有重要意义。

（二）工程概况

引大济岷工程任务是从大渡河向成都平原引水，构建以都江堰和引大济岷工程为主要水源的水资源配置保障格局，以城乡生活和工业供水为主，兼顾农业灌溉。工程从大渡河泸定水电站库区取水，渠首设计取水流量80立方米每秒，工程输水线路总长304.4公里。工程供水范围为都江堰供水区和玉溪河供水区，涉及成都、德阳、眉山、资阳、绵阳、遂宁、内江、雅安共8市43县（市、区），2035年、2050年水平年多年平均供水量分别为13.26亿立方米和15.23亿立方米。沿线共布置3座动能回收电站，总装机容量388兆瓦。引大济岷工程静态总投资574亿元，施工总工期为96个月。

工程建设资金由政府投资、企业投资（含民间资本投资）和银行贷款组成。运营期项目收益来源于供水收入和发电收入。

工程相关参数最终以国家发展改革委批复为准。

（三）推进进展

引大济岷工程是四川省“一号工程”，正在全力加速推进可行性研究阶段工作，目前可行性研究报告已通过水利部审查，并取得了规划选址、土地预审、移民安置规划等审批前置要件，正处于国家发展改革委审批阶段。

二、项目法人

四川省引大济岷水资源开发有限公司（以下简称引大济岷公司）是引大济岷工程的项目法人，于2022年8月19日注册成立，公司注册资本200亿元，负责引大济岷工程的建设、管理和运营。引大济岷公司是四川省水利发展集团有限公司的子公司，四川省水利发展集团有限公司是四川省省属重点国有企业，为四川省跨市（州）重大水利工程项目的规划、设计、投资、建设、运维、管理以及发展水利特色产业的平台和重要抓手。

三、合作条件

（一）引入模式。在引大济岷工程可行性研究报告批复后，通过公开招标方式引入民间资本投资，民间资本投资企业按照投资协议出资入股引大济岷公司。

（二）引资额度。拟引入民间资本投资企业投资总额度约40亿元。

（三）股东权益。民间资本投资企业按《中华人民共和国公司法》和公司章程平等享有股东权利，履行股东义务。

（四）收益分配。引大济岷公司各股东协商制定公司章程，明确分红比例、分红周期等收益分配条款。运营期水价按价格主管部门核定价格执行。

（五）风险分担。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，民间资本投资企业与其他股东风险共担，对其认缴的出资额为限对公司承担责任，具体以双方协商确定为准。

（六）退出机制。引大济岷工程建设期为股权锁定期。工程运营期可通过股权转让、产权交易等市场化方式退出，引大济岷公司其他股东在同等条件下享有优先受让权。

（七）争议处理。引大济岷公司股东之间的争议根据有关法律法规，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。

四、特别提示

（一）本项目推介书不构成对任何接收方或意向投资方的任何主体的要约。

（二）水发集团保留根据有关规定和要求对本项目作适当调整的权利，最终信息均以国家发展改革委批复的引大济岷工程可行性研究报告为准。

（三）投资意向书统一模板见附件。

附件：引大济岷工程投资意向书（模板）

附件

引大济岷工程投资意向书

（模板）

致：四川省水利发展集团有限公司

提交方：（民间资本投资企业名称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

注册地址：

联系方式：

统一社会信用代码：

一、公司简介

我司（民间资本投资企业名称）是经国家市场监督管理部门批准成立的合法经营主体，注册资本    万元，主要从事 （主营业务                              ）。

二、投资意向

我司拟作为投资主体参与引大济岷工程，计划投资额（                ）万元 ，具体金额可根据项目需求协商确定。

三、期望收益

项目建设期内为股权锁定期且不分红，按照引大济岷公司实际经营情况参与利润分配，期望项目资本金财务内部收益率（IRR）不低于      %,本企业投资回报率（ROI）不低于      %。

- 四、其他建议

- 1.

- 2.

- 3.

我司承诺对项目资料严格保密，未经许可不得向第三方披露。我公司委派员工         (联系电话：             ）作为联络代表，负责与贵司联系对接投资合作事宜。

本意向书不构成法律约束力，具体权利义务以正式协议为准。

附件：1.公司基本情况介绍，内容包括但不限于公司名称、发展沿革、股权结构、主要股东情况、主营业务、业务资质资格、主要业绩等能反映与投资事项相关的其他信息

2.公司近三年的审计报告及最新一期（截止2025年3月31日）财务报表

3.企业营业执照、资质证书复印件

4.在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）下载的法人和非法人组织公共信用信息报告

5.公司最近年度企业主体信用评级报告