四川省水利厅关于四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨年采选尾工程）尾矿管道输送雅砻江管桥工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

- 四川省钒钛产业投资发展有限公司：

你单位报送的四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨年采选尾工程）尾矿管道输送雅砻江管桥工程建设方案审查申请表（四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20251226-491256）和《四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨年采选尾工程）尾矿管道输送雅砻江管桥工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）收悉。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关法律法规规定和《四川省水利规划研究院关于报送四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨/年采选尾工程）尾矿管道输送雅砻江管桥工程行洪论证与河势稳定评价报告技术审查意见的报告》（川水规计〔2025〕694号），经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意你单位在盐边县桐子林镇跨金沙江实施本工程，拟建工程左岸位于桐子林镇桐子林社区，右岸位于桐子林镇金河村。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。工程结构及主要控制点坐标详见技术审查意见。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、技术审查意见和《报告》提出的防治与补救措施，请你单位予以落实。在管桥下部基础施工结束后对基坑空余部分选用粒径大于20cm的大块石或钢筋石笼回填补强,补救措施的工程量应纳入工程主体设计方案内，并与主体工程同步实施和完成。

五、你单位应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，恢复河道原貌，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，你单位应当将《报告》及施工安排报送市、县级水行政主管部门。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，你单位必须承担占用范围内的防洪义务，不得在河道管理范围内设置施工营地，落实生态修复和安全生产各项措施，接受市、县级水行政主管部门的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、工程竣工验收时，应邀请市、县级水行政主管部门参加。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

四川省水利厅

2026年1月9日